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Průzkum trhu na vypracování projektové dokumentace pro společné územní rozhodnutí včetně zajištění vydání územního rozhodnutí pro stavby Mateřská škola, DPS, Vstupní objekt s parkovištěm pro Zoo Brno a Technická infrastruktura Kníničky v lokalitě Dolní louky v Brně-Kníničkách a zajištění inženýrské činnosti 

Název veřejné zakázky: Společná DUR pro lokalitu Dolní louky, k.ú. Kníničky 

Statutární město Brno, zastoupené Bytovým odborem MMB provádí ve vazbě na zásady zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, mimo režim tohoto zákona, a ve smyslu Metodiky pro zadávání veřejných zakázek schválené Radou města Brna na R8/040 schůzi konané dne 2.9.2019, ve znění pozdějších změn, průzkum trhu na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby zpracování projektové dokumentace pro společné územní rozhodnutí včetně zajištění vydání územního rozhodnutí pro stavby Mateřská škola, DPS, Vstupní objekt s parkovištěm pro Zoo Brno a Technická infrastruktura Kníničky v lokalitě Dolní louky v Brně-Kníničkách a zajištění inženýrské činnosti.

Výchozí stav:
Lokalita Dolní louky se nachází v místě křížení ulic Ondrova a Rekreační v Brně-Kníničkách. Výstavbou budou dotčeny zcela nebo částečně parcely 24/1, 224/1, 224/2, 224/6, 224/7, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 318, 321, 322, 323, 325, 327/2, 3061/1, 3061/2, 3061/3, 3709, 3711, 3735/1, 3735/2, 3777/1, 3777/2, 3778, uvedené na LV č. 1177, 1107 a 10001 v k. ú. Kníničky a parcely č. 1654/1, 1669/1, 1670/1, 1670/3, 1670/4, 1670/5 na LV č.10001 v k. ú. Bystrc.
Dle současného územního plánu spadají pozemky lokality do návrhové funkční plochy SO (smíšené plochy obchodu a služeb) s IPP=0,5, navazující návrhová plocha při ulici Ondrova je určena pro dopravu. Na lokalitu Dolní louky byla v červnu 2016 zpracována společností Arch.Design s.r.o. Studie nového vstupního areálu Zoo Brno. Na zbývající část lokality je zpracovaná zastavovací objemová studie řešící umístění areálu Paracentra – zařízení pro osoby po úrazech páteře, mateřské školy se třemi třídami a bydlení pro seniory ve formě bytového domu s pečovatelskou službou – DPS. Pro jednotlivé objekty se v současnosti zpracovává projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení.
Projektovou dokumentaci Mateřské školy zajišťuje OŠMT MMB (projekt zpracovává Ing. arch. Roman Gale). Projektovou dokumentaci Domu s pečovatelskou službou (projekt zpracovává Ing. Michal Palaščák) a Technické infrastruktury (projekt zpracovává Ing. arch. Roman Gale) zajišťuje BO MMB a projektovou dokumentaci Vstupního areálu s parkovištěm pro Zoo Brno zajišťuje Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvková organizace (projekt zpracovává Arch.Design s.r.o.). Pro všechny tyto subjekty je již téměř dokončena projektová dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR).
Z důvodu provázanosti jednotlivých objektů, které mají společné dopravní napojení z ulice Ondrova přes podzemní parkovací objekt náležející ke vstupu do Zoo, na to navazující technickou infrastrukturu a řešení z hlediska požární bezpečnosti, je nutné zažádat o vydání společného územního rozhodnutí pro všechny stavby v řešené lokalitě.  

Předmět veřejné zakázky:
Předmětem zakázky je koordinace všech řešených projektů v lokalitě Dolní louky a zpracování projektové dokumentace napojení areálu na dopravní a technickou infrastrukturu v návaznosti na projekt Vstupního areálu s parkovištěm pro Zoo Brno zpracovaný společností Arch.Design, který řeší dopravní napojení do ulice Ondrovy, a projekty Technické infrastruktury zpracovaným Ing. arch. Romanem Galem a komunikací zpracovaným ateliérem Habina. Řešení komunikací musí odpovídat požadavkům na místní komunikace tak, aby mohly být předány do správy Brněnským komunikacím. Navržená komunikace bude obsluhovat všechny objekty v řešeném území včetně napojení stávající komunikace na pozemku parc. č. 3711, která nyní zajišťuje přístup k zemědělským pozemkům a sportovišti v jižní části území a její napojení z ulice Ondrovy bude umístěním Vstupního areálu s parkovištěm pro Zoo zrušeno. PD bude dále obsahovat řešení odvodnění komunikací a zpevněných ploch, umístění hlavních řadů inženýrských síti a přípojek vedených v komunikaci, veřejného osvětlení a slaboproudu. Na zpracované dopravní řešení bude zpracováno požárně bezpečnostní řešení odsouhlasené HZS.
Dále je předmětem zakázky zpracování společné části projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro územní rozhodnutí včetně zajištění všech potřebných podkladů pro vydání územního rozhodnutí.
Součástí zpracování projektové dokumentace pro společné územní řízení bude zajištění koordinace všech projektů viz dále členění zakázky na dílčí části, včetně Paracentra fenix a zpracování společných částí dokumentace A (Průvodní zpráva), B (Souhrnná technická zpráva) a C (Situační výkresy) pro všechny stavební objekty v připravované lokalitě, tj. pro objekty Mateřské školy, DPS, Vstupního areálu s parkovištěm pro Zoo Brno a Technické infrastruktury, ve spolupráci s jednotlivými zhotoviteli PD těchto objektů. Dále dokladová část společná pro celé území. Stanoviska a vyjádření potřebná k jednotlivým projektovaným objektům v lokalitě si budou zajišťovat projektanti jednotlivých objektů (DPS, MŠ, Vstupní areál s parkovištěm pro Zoo Brno), kteří je společně s PD jednotlivých objektů poskytnou zpracovateli společné DUR.
Inženýrská činnost zahrnuje obstarání všech potřebných stanovisek a vyjádření ke společné DUR, podání žádosti o vydání územního rozhodnutí na příslušný stavební úřad, doložení pravomocného územního rozhodnutí. Součástí plnění je i úprava, změny a doplnění PD, které vyplynou v průběhu inženýrské činnosti.

Podrobné obchodní podmínky této zakázky jsou specifikovány v návrhu smlouvy o zpracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti, který je přílohou této výzvy. Vzor smlouvy je závazný a dodavatel není oprávněn smlouvu měnit.

Podmínky a požadavky zadávacího řízení:
Vyzýváme Vás tímto k předložení cenové nabídky na zpracování projektové dokumentace napojení areálu na dopravní a technickou infrastrukturu a zpracování společné části projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro územní rozhodnutí včetně zajištění všech potřebných dokladů pro vydání územního rozhodnutí v lokalitě Dolní louky v k. ú. Kníničky, včetně pravomocného územního rozhodnutí.
Cenu stanovte jako maximální v členění: cena bez DPH, zvlášť DPH a cena s DPH. Nabídková cena zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele na provedení služby.
Zadavatel stanovil maximální limit pro celkovou nabídkovou cenu částkou 1 200 000 Kč bez DPH. V případě překročení této limitní nabídkové ceny bude nabídka vyřazena a nebude posuzována. Zadavatel si vyhrazuje navýšit cenu v průběhu trvání smlouvy v případě zkrácení doby kompletního plnění. Bližší podmínky jsou uvedeny ve vzorové smlouvě. 
Celkovou cenu rozdělte na dílčí části:
1. Koordinace a zpracování projektové dokumentace napojení areálu na dopravní a technickou infrastrukturu rozčleněno na:
1.1. Dopravní napojení do ulice Ondrovy, obsluhující všechny objekty v lokalitě zkoordinované se Vstupním areálem s parkovištěm Zoo, odpovídající požadavkům BKOM, OD MMB. PČR apod. včetně napojení jižní části řešeného území
1.2. Úprava a aktualizace vedení hlavních řadů inženýrských sítí
1.3. Likvidace dešťových vod z komunikací a zpevněných ploch
1.4. Požárně bezpečnostní řešení pro areálové komunikace včetně řešení příjezdu do areálu
1.5. Úprava rozvodů slaboproudu a veřejného osvětlení v celém areálu
2. koordinace stavebních objektů, vypracování společné části projektové dokumentace A, B a C, kompletace projektové dokumentace objektů Mateřské školy, DPS, Vstupního areálu s parkovištěm pro Zoo Brno a Technické a dopravní infrastruktury
3. zajištění vydání všech potřebných stanovisek a vyjádření k podání žádosti o společné ÚR včetně kompletace společné dokladové části D a zajištění pravomocného územního rozhodnutí.
Dobu jednotlivých dílčích plnění stanovte v počtu dnů od účinnosti smlouvy. 
Zadavatel stanovuje omezení celkové doby plnění u činnosti dle bodu 1. na nejvýše 60 dnů, dle bodu 2. na nejvýše 90 dnů. U bodu 3. je stanovena pevně na dobu 365 dnů od nabytí účinnosti smlouvy v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Účastník spolu se smlouvou zpracuje do nabídky harmonogram jednotlivých úkonů v souladu se smlouvou.

Nabídky budou hodnoceny podle kritéria nejnižší nabídkové celkové ceny bez DPH.

Dále Vás žádáme o doložení:
· přehled min 3 zakázek s investičními náklady min 30 mil. Kč bez DPH, pro které Vaše firma zpracovala projektovou dokumentaci nebo zajišťovala inženýrskou činnost s uvedením termínu a nákladů na realizaci, včetně fotografií,
· vyplněný a zhotovitelem podepsaný vzorový návrh smlouvy včetně vyplněné plné moci jako přílohy č. 1 a návrhu přílohy č. 2 - časový harmonogram,
· doklad o oprávnění k podnikání, tj. výpisem z živnostenského rejstříku a výpisem z obchodního rejstříku, je-li v něm dodavatel zapsán, ne starších 3 měsíců k datu podání nabídky (v kopiích),
· kopie pojistné smlouvy na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem v minimální výši pojistného plnění 2 000 000,- Kč, přitom její doložení lze nahradit čestným prohlášením v nabídce, že uchazeč doloží ověřenou kopii takové pojistné smlouvy před podpisem smlouvy, nejpozději do pěti dnů od výzvy zadavatele,
· souhlas účastníka – fyzické osoby se zveřejněním jména a příjmení, při projednávání a rozhodování o výsledcích nabídkového řízení, souhlas s uvedením těchto osobních a údajů v zápisech ze zasedání orgánů města Brna a v jejich usneseních,
· souhlas se zveřejněním smlouvy uzavřené na předmětnou zakázku zadavatelem dle platných předpisů,
· souhlas účastníka s použitím výstupů (vč. výkresové části ve formátu .dwg) jím zpracovaných a předaných v rámci této zakázky jiným zpracovatelem v dalších fázích přípravy a realizace stavebních prací a údržby stavby.
Přihlášeným dodavatelům bude zadavatelem zaslán odkaz ke stažení podkladů k jednotlivým investičním záměrům v elektronické verzi.
Zájemce o zakázku vyjádří svůj zájem o zadávací podklady kontaktní osobě e-mailovou zprávou a stáhne si podklady v elektronické podobě.
Nabídky, které Bytový odbor MMB obdrží v rámci provedené poptávky, budou posouzeny a vyhodnoceny dle hodnotícího kritéria nejnižší celkové nabídkové ceny bez DPH. S vybraným účastníkem bude uzavřena smlouva o zpracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti. 
Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu se žádným účastníkem. Případné nejasnosti si musí dodavatel objasnit před podáním nabídky, neboť nedostatečná informovanost nebo mylné chápání zadání neopravňují účastníka požadovat změnu ceny. Rovněž si vyhrazuje právo zrušit zakázku nebo změnit zadávací podmínky. Účastníkům nevzniká nárok na náhradu nákladů spojených se zpracováním nabídek. Zadavatel si vyhrazuje právo uzavřenou smlouvu zveřejnit.
Kontaktní osoba zadavatele: Ing. Dagmar Petláková, tel. 542173242, petlakova.dagmar@brno.cz, Bytový odbor MMB, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno.
Vaši nabídku předejte do 17. 3. 2020 do 11,00 hod. v zalepené obálce s označením „Společná DUR pro lokalitu Dolní louky, k. ú. Kníničky“ „NEOTEVÍRAT NA PODATELNĚ“ na sekretariát Bytového odboru Magistrátu města Brna, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno, 2. patro, dveře č. 230.

O výsledku hodnocení Vaší nabídky budete vyrozuměni.

 S pozdravem


JUDr. Iva Marešová
vedoucí Bytového odboru MMB



Příloha: návrh smlouvy

Kopie: BO spis
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