Číslo smlouvy zhotovitele

Číslo smlouvy objednatele


Smlouva o zpracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti 
uzavřená podle § 1746 odst. 2, § 2586 a násl. a 1569 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů

dále jen „smlouva“
Článek 1 

Smluvní strany

Objednatel:
Statutární město Brno




Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno


IČO:
44992785


DIČ:
CZ44992785




Bankovní spojení:
Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4


Číslo účtu:
111246222/0800


Zastoupené:
primátorkou JUDr. Markétou Vaňkovou

K uzavírání smlouvy je na základě rozhodnutí Rady města Brna přijatého na … schůzi ….. konané dne ……….oprávněna:

JUDr. Iva Marešová, vedoucí Bytového odboru MMB

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:



Ing. Jan Sponar, vedoucí oddělení Bytového odboru MMB


Ing. Dagmar Petláková, projektový manažer BO MMB

dále jen „Objednatel“
Zhotovitel:


sídlo:
……

IČO: 
……

DIČ:

……

Bankovní spojení: 
……

Číslo účtu:
……

Zastoupené:
……

Telefon: 
……

E-mail:
……

Osoba oprávněná jednat v záležitostech této předmětné smlouvy: ….

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: 
….
  dále jen „Zhotovitel“
Článek 2
Předmět smlouvy
2.1 
Předmětem smlouvy je závazek Zhotovitele ke koordinaci všech řešených objektů v lokalitě Dolní louky, zpracování projektové dokumentace napojení areálu na dopravní a technickou infrastrukturu a zpracování projektové dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí včetně zajištění vydání územního rozhodnutí pro stavby Mateřská škola, DPS, Vstupní objekt s parkovištěm pro Zoo Brno a Technická infrastruktura Kníničky v lokalitě Dolní louky v Brně-Kníničkách.
Podkladem pro uzavření smlouvy je výzva k podání nabídky ze dne …. 2020 v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky „Společná DUR pro lokalitu Dolní louky, k. ú. Kníničky“ a nabídka Zhotovitele ze dne …2020. 
2.2 
Zhotovitel se zavazuje zhotovit pro Objednatele:

Projektovou dokumentaci pro vydání pravomocného územního rozhodnutí v rámci územního řízení a pro vydání všech případných dalších rozhodnutí, povolení, souhlasů a stanovisek, jejichž potřeba vyplyne z estetických řešení zpracovaných Zhotovitelem v rámci plnění závazků z této smlouvy, která obsahuje náležitosti dle platné a účinné legislativy, vztahující se svým obsahem k předmětu plnění, zejména zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhl. č. 499/2006 Sb.).

2.3 
Projektová dokumentace bude Objednateli předána ve 3 tištěných vyhotoveních a v elektronické podobě na CD nosiči. Veškerá výkresová část projektové dokumentace bude předána ve formátu pdf a ve formátu dwg ze zdrojového softwaru.

2.4 
Podkladem ke zpracování předmětu smlouvy uvedeném v článku 2 této smlouvy je objemová zastavovací studie lokality Dolní louky v k. ú. Kníničky, DUR DPS v k. ú. Kníničky, DUR MŠ v k. ú. Kníničky, DUR Vstupního areál s parkovištěm pro Zoo Brno v k. ú. Kníničky a DUR Technické infrastruktury v k. ú. Kníničky. Dokumentace bude Zhotoviteli předána v elektronické podobě ve formátu dwg před podpisem této smlouvy.
2.5 
Předmětem plnění je poskytnutí veškerých výkonů a služeb, které souvisejí s projednáním a vypracováním dokumentace dle odst. 2.2 tohoto článku, zejména, měření či studie vyžadované stavebním úřadem nebo orgány státní správy atd. - např. akustické, hlukové, světlo-technické, revizní kamerová prohlídka kanalizačních přípojek, požárně bezpečnostní řešení, průzkumy - geologický, hydrogeologický, radonový atd., a další měření potřebná pro získání územního rozhodnutí, výkon inženýrské činnosti – zajištění nezbytných stanovisek dotčených orgánů státní správy a správců sítí, kompletace dokumentace a dokladové části k podání na stavebním úřadě, a veškeré další potřebné podklady potřebné pro řádné plnění předmětu této smlouvy. 
Součástí předmětu zakázky je kompletace předmětu zakázky a její projednání se zástupci Objednatele prostřednictvím „koordinačních schůzek“ konaných dle potřeby, nejméně 1x ke každé části dokumentace v místě plnění, získání souhlasného vyjádření Objednatele k výsledkům částí, jehož součástí budou případně požadavky pro úpravu řešení v následující fázi. Požadavky Objednatele vznesené při projednávání budou sepsány formou zápisu a budou závazné pro plnění zakázky. 
2.6 Dokumentace bude zpracována podle platných ČSN v částech závazných i směrných, podle požadavků Objednatele. 
2.7 
Převzetí dílčích částí projektové dokumentace bude učiněno vždy formou písemného předávacího protokolu, kde budou zapsány případné vady a nedodělky se závaznými termíny odstranění.
2.8 
Smluvní strany se dohodly, že místem plnění, kde se uskuteční předání díla, je Bytový odbor Magistrátu města Brna, Malinovského nám. 3, Brno (dále jen „BO MMB“). Koordinační schůzky se budou konat po dohodě v kanceláři č. 220, 2. NP na BO MMB.
2.9
Zhotovitel pro Objednatele zajistí i související inženýrskou činnost, tj. obstarání všech potřebných stanovisek a vyjádření ke společné DUR, podání žádosti o vydání územního rozhodnutí v rámci plnění předmětu smlouvy, specifikovaného v čl. 2.2 a zajistí pravomocné územní rozhodnutí pro stavby Mateřská škola, DPS, Vstupní objekt s parkovištěm pro Zoo Brno a Technická infrastruktura Kníničky v lokalitě Dolní louky v Brně-Kníničkách.
2.10 
Objednatel tímto písemně zmocňuje Zhotovitele k podání žádosti o vydání územního rozhodnutí a k zastupování Objednatele jako účastníka řízení, dále ho zmocňuje ke všem úkonům, které bude Zhotovitel pro Objednatele vykonávat pro účely obstarání stanovisek a rozhodnutí nezbytných ke splnění předmětu zakázky dle této smlouvy, zejména aby ho zastupoval před orgány státní správy (KHS, HZS, …), příp. jinými orgány, organizacemi a správci jednotlivých sítí (EON, JMP, BVK, a.s. apod.). Formulář této plné moci tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
Článek 3
Čas plnění
3.1  
Smluvní strany se dohodly na provedení a předání plnění dle této smlouvy: v dílčích závazných lhůtách: 
· Projektová dokumentace napojení areálu na dopravní a technickou infrastrukturu pro územní řízení bude Zhotovitelem zpracována do …. dnů ode dne účinnosti této smlouvy a předána  Objednateli k odsouhlasení. 
Objednatel projektovou dokumentaci projedná, příp. navrhne změny, a Zhotoviteli odsouhlasí (doba od předání projektové dokumentace Zhotovitelem k odsouhlasení Objednatelem se nezapočítává do lhůty plnění této dílčí části).
· Projektová dokumentace pro společné územní řízení bude Zhotovitelem zpracována a předána  do …. dnů ode dne účinnosti této smlouvy Objednateli k odsouhlasení. 
Objednatel projektovou dokumentaci projedná, příp. navrhne její změny, a Zhotoviteli odsouhlasí (doba od předání projektové dokumentace Zhotovitelem k odsouhlasení Objednatelem se nezapočítává do lhůty plnění této dílčí části).
· Zajištění inženýrské činnosti 
· A) zajištění stanovisek a rozhodnutí dotčených orgánů státní správy nebo správců inženýrských sítí potřebných pro vydání územního řízení, podání kompletní žádosti o vydání územního řízení příslušnému stavebnímu úřadu do ……. dnů ode dne účinnosti této smlouvy.
· B) pravomocné územní rozhodnutí Zhotovitel pro Objednatele zajistí do 365 dnů ode dne účinnosti této smlouvy. 
Součástí této smlouvy je harmonogram, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

Splněním zpracování projektové dokumentace se rozumí její řádné provedení bez vad a nedodělků včetně protokolárního předání Objednateli písemným zápisem, podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Na straně Objednatele je to i osoba oprávněná jednat ve věcech technických. Souhlas Objednatele s konečnou podobou projektové dokumentace musí být písemný.
3.2 Zhotovitel bere na vědomí, že pro Objednatele je dodržení lhůty pro zajištění pravomocného územního řízení prioritní.  
3.3 Lhůta pro zajištění inženýrské činnosti dle čl. 3 odst. 3.1 smlouvy se prodlužuje o dobu, kdy neběžely lhůty pro provedení projektových dokumentací (od předání příslušné projektové dokumentace Zhotovitelem k odsouhlasení do doby jejího odsouhlasení Objednatelem).  
Zhotovitel není v prodlení s plněním smlouvy v důsledku prodlení Objednatele bránícímu Zhotoviteli pokračovat v plnění. O tuto dobu prodlení Objednatele, se prodlužují lhůty plnění dle této smlouvy.  O takovémto přerušení běhu lhůty bude sepsán zápis, s odůvodněním a doložením důvodů zdržení, který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3.4 
Zhotovitel  není v prodlení při zajištění inženýrské činnosti dle čl. 3 odst. 3.1 smlouvy v případě  zajištění vydání stanoviska, vyjádření či rozhodnutí dotčených orgánů státní správy nebo správců inženýrských sítí nad běžnou 30 denní lhůtu, (příp. potrvá ÚŘ déle než 75 dní od podání žádosti do nabytí právní moci vydaného rozhodnutí), pokud toto prodlení nebylo zapřičiněno vadným plněním Zhotovitele. O takovémto zdržení bude sepsán zápis, s odůvodněním a doložením důvodů zdržení, který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
Článek 4

Cena a způsob placení

4.1  
Celková cena za zpracování projektové dokumentace napojení areálu na dopravní a technickou infrastrukturu a společné části projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro územní rozhodnutí včetně její kompletace a koordinace, a inženýrská činnost včetně zajištění vydání pravomocného územního rozhodnutí je stanovena jako nejvýše přípustná a je členěna takto:
Cena bez DPH
… Kč (slovy:………)
DPH 21%
… Kč (slovy: ……….)
Cena včetně DPH 21%
… Kč (slovy:……..)
Cena za zpracování projektové dokumentace pro ÚR bez DPH je rozdělena na tyto dílčí části:

4.1.1 Cena za koordinaci všech řešených objektů v lokalitě Dolní louky a zpracování projektové dokumentace napojení areálu na dopravní a technickou infrastrukturu
…..Kč

Z toho cena za zpracování:


4.1.1.1 Dopravního napojení
…..Kč

4.1.1.2 Vedení inženýrských sítí
….Kč

4.1.1.3 Likvidace dešťových vod
….Kč

4.1.1.4 Požárně bezpečnostní řešení
….Kč

4.1.1.5 Rozvody slaboproudu a veřejného osvětlení
….Kč
4.1.2 Cena za koordinaci stavebních objektů, vypracování společné části projektové dokumentace A, B a C, kompletaci projektové dokomentace Mateřské školy, DPS, Vstupního areálu s parkovištěm pro Zoo Brno a Technické infrastruktury                                                 
…Kč
4.1.3 Cena za zajištění všech potřebných stanovisek a vyjádření k podání žádosti o společné ÚR, podání žádosti o vydání územního rozhodnutí včetně zajištění pravomocného územního rozhodnutí      
….Kč                         

       


4.2 
Cena uvedená v čl. 4.1 je dohodnuta na základě nabídkové ceny Zhotovitele, je cenou maximální a obsahuje veškeré náklady nezbytné k řádnému provedení předmětu díla a zisk Zhotovitele není-li ve smlouvě uvedeno jinak. Uvedená cena může být změněna pouze v případě, že v průběhu provádění díla dojde ke změnám obecně závazných právních předpisů, zejména ke změnám zákonných sazeb daně z přidané hodnoty. V jiných případech změna ceny není možná, aniž by byla sjednána formou písemného dodatku k této smlouvě. Objednatel jako zadavatel předmětné veřejné zakázky si vyhradil změnu závazku z této smlouvy, a to navýšení ceny za plnění poskytnutá zhotovitelem dle této smlouvy v případě, že Zhotovitel zajistí celé plnění této smlouvy, a to projektové dokumentace a inženýrské činnosti včetně pravomocného územního rozhodnutí pro územní řízení dříve, než ve lhůtě 365 dní od doby účinnosti smlouvy. Zhotoviteli vznikne nárok na navýšení sjednané ceny plnění o 1 000 Kč bez DPH za každý den zkrácení lhůty, nejvíce však o 180 dní (ke zkrácení plnění nad tuto lhůtu se nepřihlíží). Pro navýšení ceny plnění bude uzavřen písemný dodatek ke smlouvě. Navýšení odměny pak bude účtováno Zhotovitelem samostatnou fakturou na základě dodatku ke smlouvě a cena jednotlivých plnění se navýší poměrně.
4.3 
Zhotovitel má právo na zaplacení sjednané ceny plnšní na základě faktur vystavených Zhotovitelem Objednateli vždy po řádném splnění a předání dílčí části předmětu smlouvy bez vad a nedodělků, a to na základě Předávacího protokolu vystaveného Zhotovitelem. Faktura za plnění dílčí části plnění dle bodu 4.1.3 bude vystavena po doložení podání žádosti o vydání územního rozhodnutí včetně všech požadovaných stanovisek a vyjádření na stavební úřad a zahájení územního řízení stavebnícm úřadem. 
Splatnost faktur je 21 dnů po jejich obdržení. Platby budou provedeny bankovním převodem na účet uvedený na fakturách. 
4.4 
Faktura bude předána ve 2 originálech a bude obsahovat tyto údaje:

- označení Objednatele a Zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ,
- číslo faktury,
- den vystavení, den uskutečnění zdanitelného plnění a den splatnosti faktury,
- označení banky a č. účtu, na který se má platit,
- označení díla,
- evidenční číslo smlouvy Objednatele a Zhotovitele,
- fakturovanou částku (včetně DPH platné v době fakturace),
- razítko a podpis oprávněné osoby.
4.5 
Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti, je Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit Zhotoviteli, který ji buď opraví, nebo vystaví fakturu novou. V obou případech se běh lhůty splatnosti obnovuje.
4.6 
Zjistí-li Objednatel ve lhůtě splatnosti vyfakturované ceny u předaného a převzatého díla nebo jeho části vady plnění, je oprávněn Zhotoviteli fakturu vrátit a příslušnou platbu pozastavit až do data odstranění vady. 
4.7 
Zhotovitel je povinen vyžádat si před provedením případných víceprací (jejichž hodnota způsobí převýšení celkové sjednané ceny, uvedené v tomto článku) uzavření písemného dodatku k této smlouvě.           

4.8 
Objednatel bude při hrazení ceny díla uplatňovat zádržné ve výši 10 % z fakturované ceny plnění bez DPH, které uvolní až po doložení právomocného územního rozhodnutí, nejpozději však do 24 měsíců od podání žádosti o územní rozhodnutí včetně všech požadovaných dokladů na stavební úřad. Pokud v této době bude uplatněna reklamace vad, bude zádržné uvolněno po odstranění těchto vad. 
Článek 5

Vlastnické právo k předmětu smlouvy 

5.1 
Vlastnické právo ke zhotovenému předmětu plnění přechází ze Zhotovitele na Objednatele dnem jeho předání a převzetí.

5.2 
Objednateli budou předány řádně autorizované kopie projektové dokumentace, včetně reprodukovatelných kopií plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových určení (specifikací). Zhotovitel předá Objednateli v elektronické formě ty části projektové dokumentace, které v ní byly vytvořeny (v pdf i ve formátech, v kterých byly vytvořeny – autocad, word, excel apod.). Originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových určení
(specifikací) zůstanou vlastnictvím Zhotovitele.

5.3 
Zhotovitel souhlasí s použitím výstupů jím zpracovaných a předaných v rámci zhotovení díla dle této smlouvy jiným zpracovatelem v dalších fázích projektové přípravy, při výběru zhotovitele stavby, realizace a údržby objektů pro potřeby Objednatele.
Článek 6

Práva a povinnosti Objednatele

6.1 
Objednatel předá a zapůjčí Zhotoviteli k provedení předmětu smlouvy podklady dle dohody. 

6.2 
Objednatel zajistí pro zpracování předmětu zakázky Zhotoviteli případné další podklady, jejichž potřeba vznikne v průběhu prací, budou-li dostupné.
6.3 
Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění předmětu smlouvy sám nebo prostřednictvím osoby, kterou k tomuto účelu pověří. Dále je oprávněn požadovat po Zhotoviteli okamžité odstranění kontrolou zjištěných nedostatků a plnění díla řádným způsobem.
6.4
 
Objednatel je povinen převzít od Zhotovitele plnění bez vad a v rozsahu sjednaném dle článku 2 a uhradit faktury vystavené dle článku 4 v termínu jejich splatnosti. Objednatel není oprávněn odepřít převzetí plnění dle této smlouvy provedené před lhůtou plnění.  
6.5 
Dílo Zhotovitele je určeno výhradně pro plnění předmětu smlouvy. Objednatel se zavazuje, že nebude využívat dílo pro komerční účely.

6.6
 
V rámci svého spolupůsobení se Objednatel zavazuje, že v rozsahu nezbytně nutném, na vyzvání, poskytne Zhotoviteli spolupráci při zajištění upřesnění, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Toto spolupůsobení poskytne Zhotoviteli nejpozději do 10 dnů od obdržení vyžádání.
Článek 7

Práva a povinnosti Zhotovitele

7.1 
Zhotovitel je povinen provést předmět smlouvy řádně a podle požadavků této smlouvy a v dohodnuté lhůtě jej předat Objednateli.

7.2 
Zhotovitel odpovídá za plnění předmětu této smlouvy v rozsahu daném platnými právními předpisy a podmínkami stanovenými touto smlouvou.
7.3 
Zhotovitel má právo si objednat zpracování některých souborů profesí nebo technologií u dalších oprávněných organizací s tím, že nadále odpovídá za celkové i dílčí zpracování předmětné dokumentace nebo dohodnuté činnosti a toto jej neopravňuje ke změně dohodnuté ceny díla.
7.4 
Zhotovitel bude na koordinačních schůzkách konaných nejméně 1x měsičně informovat Objednatele o postupu prací na dílčích částech předmětu plnění. Zpráva o postupu prací s harmonogramem dalšího postupu bude předložena písemně.
7.5 
Zhotovitel je povinen hájit zájmy Objednatele podle svých nejlepších znalostí a schopností. Zhotovitel je povinen zdržet se po dobu zpracování projektové dokumentace veškerých vlastních podnikatelských aktivit, a to i ve spojení s třetími osobami, jimiž by mohl ohrozit oprávněné zájmy Objednatele, být s těmito zájmy ve střetu, popřípadě neoprávněně zvýhodnit sebe nebo třetí osoby. Porušení uvedených povinností se považuje za podstatné porušení smluvních závazků a je důvodem k okamžitému odstoupení od smlouvy a k úhradě smluvní pokuty stanovené v odst. 9.5. této smlouvy.

7.6  
Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat Objednatele o všech skutečnostech, které by mohly Objednateli způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit termíny stanovené touto smlouvou, a o eventuálních vadách a nekompletnosti podkladů předaných mu Objednatelem. Tím je míněna i povinnost Zhotovitele informovat podrobně Objednatele o všech případných užitných vzorech, patentech apod. jiných právech třetích osob, kterými jsou návrhy nebo provedení dle návrhů díla dotčeny. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele rovněž na následky takových Objednatelových rozhodnutí a úkonů, které jsou zjevně neúčelné nebo samého Objednatele poškozují nebo které jsou ve zjevném rozporu s jeho zájmem.
Článek 8

Odpovědnost Zhotovitele za vady projektové dokumentace, záruka  

a odpovědnost Zhotovitele za škodu 

8.1 
Zhotovitel je odpovědný Objednateli v souladu s touto smlouvou za vady plnění. 

Zhotovitel zejména odpovídá:

- za to, že dílo má vlastnosti, které si Objednatel v této smlouvě vymínil,

- za vady, které má dílo, popř. část díla, při jejím převzetí Objednatelem,

- za vady díla, které se zjistí po převzetí Objednatelem za podmínky, že vady byly způsobeny porušením povinnosti Zhotovitele,

- za vady díla, jejichž příčinou je splnění nevhodných pokynů, event. postupu Zhotovitele podle nevhodných podkladů předaných Objednatelem, pokud na toto Objednatele neupozornil.

8.2
Objednatel má při vadném plnění Zhotovitele právo uplatnit nároky v rozsahu a dle ust. § 2099 až 2112 občanského zákoníku a dle této smlouvy. Objednatel je povinen vady díla a nárok, který z titulu odpovědnosti za vady uplatňuje, písemně sdělit Zhotoviteli bez zbytečného odkladu po zjištění vady. 

8.3 
V případě uplatnění reklamace se Zhotovitel zavazuje vady odstranit na své náklady do čtrnácti dnů od uplatnění této reklamace po celou dobu dvou let ode dne předání a převzetí předmětu plnění. Možnost jiného ujednání se tímto nevylučuje.
8.4 
Odpovědnost Zhotovitele za vady plnění nevylučuje jeho odpovědnost za škodu způsobenou vadným plněním a dále Zhotovitel rovněž tak odpovídá za škodu způsobenou porušením jiných povinností vyplývajících z této smlouvy, a to v rozsahu a dle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Zhotovitel je zejména odpovědný za škodu způsobenou Objednateli vykonáním nebo nevykonáním sjednaných činností a poskytnutím nebo neposkytnutím sjednaných služeb.

8.5 
Zhotovitel je povinen zajistit, udržovat a platit pojištění odpovědnosti za škodu z projekční činnosti po dobu trvání odpovědnosti za vady díla dle této smlouvy. Za tímto účelem má Zhotovitel uzavřenou pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu jím způsobenou ve výši min. 2 000 000,- Kč, jejíž kopii doložil Zhotovitel Objednateli před podpisem smlouvy.
Článek 9

Sankční ujednání

9.1
 
Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu v případě:

a) prodlení Zhotovitele se  splněním zpracování projektové dokumentace, a to ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení s provedením příslušné projektové dokumentace dle čl. 3 této smlouvy,
b) prodlení v odstranění reklamované vady vadného plnění Zhotovitele ve výši 500,- Kč za každý den prodlení s odstraněním vady; tím nejsou dotčena práva Objednatele vyplývající z odpovědnosti Zhotovitele za vady díla a za škodu vadným plněním způsobené,

9.2 Smluvní pokuta je splatná do 21 dnů od doručení jejího vyúčtování do sídla smluvní strany. 

9.3  
Ujednáním o smluvní pokutě není však dotčeno právo Objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinností vyplývajících z této smlouvy Zhotovitelem i v rozsahu přesahujícím smluvní pokutu.

9.4 
Při prodlení s placením ceny díla je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.

9.5 
Při jednostranném odstoupení Objednatele od smlouvy v případech uvedených v odst. 10.1. této smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč.
Článek 10

Ostatní ujednání 

10.1 
V případě podstatného porušení povinností vyplývajících z této smlouvy Zhotovitelem může Objednatel od této smlouvy odstoupit. Za podstatné porušení povinností se zejména považuje:

10.1.1 
nesplnění termínu dle odst. 10.6 této smlouvy;
10.1.2 
porušení povinnosti uvedené v čl. 7 odst. 7.4. této smlouvy.

10.2 
Nároky vzniklé v souvislosti s odstoupením od smlouvy v případech shora uvedených v tomto článku se vypořádávají dle této smlouvy a příslušných ustanovení občanského zákoníku.
10.3 
Zhotovitel se zavazuje, že bude případné vícepráce objednané nad rámec předmětu zpracování projektové dokumentace dle této smlouvy respektovat. Vícepráce budou ujednány v dodatcích této smlouvy nebo zvláštními smlouvami a budou Objednatelem hrazeny zvlášť. Současně budou dohodnuty termíny provedení víceprací, případně bude dohodnuta změna doby plnění díla.

10.4 
Změny v zadání mohou být důvodem ke změně smlouvy formou dodatku smlouvy zejména v termínu a ceně díla, za předpokladu souhlasu obou smluvních stran. Zhotovitel se zavazuje, že zpracuje případné návrhy na změny a dodatky projektu vyvolané novými požadavky Objednatele a Zhotovitele stavby. Tyto budou po vzájemné dohodě hrazeny zvlášť.

10.5 
Zhotovitel se na požádání Objednatele zúčastní příslušných veřejnoprávních jednání a v případě potřeby doplní dokumentaci podle požadavků příslušných orgánů. Tato doplnění nejsou považována za vícepráce.

10.6 
Smluvní strany se dohodly, že Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy, je-li Zhotovitel v prodlení s plněním předmětu smlouvy dle čl. 3 této smlouvy po dobu delší než 30 dnů a dále v případě, že územní rozhodnutí nebude vydáno a nenabyde právní moci z důvodu na straně Zhotovitele po dobu delší než 60 dnů. 
10.7 
 V případě, že Objednatel odstoupí od smlouvy, z důvodu prodlení Zhotovitele se splněním termínu díla delším než 30 dnů, uhradí Zhotoviteli veškeré dosud prokázané vynaložené náklady a Zhotovitel předá Objednavateli veškerou rozpracovanou dokumentaci. Nezávislý znalec provede ocenění soupisu provedených prací pomocí katalogů a popisů směrných cen proti zaplaceným částkám a na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání a to ve lhůtě do 90 dnů od odstoupení Objednatele od této smlouvy za předpokladu předání rozpracované dokumentace Zhotovitelem.
Článek 11
Závěrečná ustanovení

11.1 Právní vztahy mezi Objednatelem a Zhotovitelem se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a právem České republiky. Objednatel a Zhotovitel se ve smyslu § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, dohodli, že pro veškerá soudní řízení zahájená v souvislosti s touto smlouvou je místně příslušný soud v sídle Objednatele.
11.2 Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli neprodleně veškeré podstatné změny týkající se jeho osoby, zejména změny týkající se jeho sídla, reklamačního místa a jiných kontaktních spojení, podstatné změny jeho majetkových a vlastnických poměrů apod. 

11.3 Zhotovitel prohlašuje, že není v úpadku ani mu úpadek nehrozí, a že neučiní žádné jednání ani opomenutí po dobu trvání smlouvy jakož i po dobu trvání záručních lhůt, v jehož důsledku by mohlo být proti němu zahájeno insolvenční řízení. 

11.4 Účastníkovi této smlouvy, kterému dle této smlouvy vzniklo právo na smluvní pokutu, její úhradou není nikterak dotčeno jeho právo na náhradu škody v plné výši. Rovněž tak zánikem této smlouvy nejsou práva na smluvní pokuty, jiné sankce či práva na náhradu škody dle této smlouvy dotčena.

11.5 Pojištění při plnění díla:
Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z uzavřené smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při plnění veřejné zakázky. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

11.6 Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé strany. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových, či jiných elektronických zpráv.

11.7 Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednáních o této smlouvě, ani projev učiněný po uzavření této smlouvy, nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
11.8 Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

11.9 Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

11.10 Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze písemně číslovanými dodatky ke smlouvě, podepsanými zástupci obou smluvních stran.

11.11 Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je při nakládání s veřejnými prostředky povinen dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů a souhlasí se zveřejněním této smlouvy jako i s poskytnutím informací dle platných předpisů.
11.12 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel se zavazuje, že tuto smlouvu zašle správci smluv do 30 dnů od jejího uzavření.
11.13 Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží Objednatel a 1 Zhotovitel.

11.14 Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

· příloha č. 1 - PLNÁ MOC 
· příloha č. 2 - časový harmonogram.

11.15 Zástupci smluvních  stran si tuto smlouvu řádně pročetli a souhlasí s jejím obsahem. 11.16 Tato smlouva nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami. Na důkaz tohoto stvrzují tuto smlouvu statutární zástupci obou stran.
Doložka:

Tato smlouva byla schválena Radou města Brna na schůzi č.               konané dne                  .
V Brně dne  
………..









V ……….. dne ………………….
Za Objednatele:


                                         
Za Zhotovitele:






………………………...........……




  

     ..................……………………..…

         JUDr. Iva Marešová

vedoucí Bytového odboru MMB 








……………………
                                













Příloha č. 1

PLNÁ MOC

Zmocnitel:



Statutární město Brno



zastoupené: primátorkou JUDr. Markétou Vaňkovou 






se sídlem:
Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

pověřen k podpisu této plné moci:

JUDr. Iva Marešová, vedoucí Bytového odboru MMB
Malinovského nám. 3, 601 67 Brno
tímto uděluje

Zmocněnci:   ……………………………………………..

plnou moc

- k obstarání všech nezbytných podkladů podání žádosti o vydání společného územního rozhodnutí ke stavbám „Mateřská škola, DPS, Vstupní areál s parkovištěm pro Zoo Brno a Technická infrastruktura v lokalitě Dolní louky, k. ú. Kníničky“, Brno-Kníničky (zejména stanovisek vlastníků sousedních pozemků dotčených stavbou a oprávněných z věcných břemen k sousedním pozemkům dotčených stavbou, stanovisek a souhlasů dotčených orgánů),

- k zastupování Zmocnitele před orgány státní správy (KHS, HZS), příp. jinými orgány, organizacemi a správci jednotlivých sítí (EON, JMP, BVK, a.s. apod.) za účelem obstarání výše uvedených podkladů pro výše uvedené stavby, a to v plném rozsahu,

- k zastupování Zmocnitele v řízeních o vydání územního rozhodnutí pro výše uvedené stavby, a to v plném rozsahu.

Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc ve stejném rozsahu jiné osobě, aby místo něho za něj jednala.

V Brně dne 

Podpis Zmocnitele:


_______________________

JUDr. Iva Marešová

vedoucí Bytového odboru MMB
Tuto plnou moc přijal:

Podpis Zmocněnce: 


________________________
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