| VYŘIZUJE: | Mgr. Ladislav Zajíc |  |
| --- | --- | --- |
| E-MAIL: | zajic.ladislav@brno.cz |  |
| ID datové schránky: | a7kbrrn |  |
| ič zadavatele: | 44992785 |  |
| Datum: | 22. 4. 2020 |  |
| počet listů: | 02 |  |

Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: „Pořízení 3D modelu budov pro území statutárního města Brna“

Zadavatel Statutární město Brno Vás vyzývá k předložení nabídky na veřejnou zakázku „Pořízení 3D modelu budov pro území statutárního města Brna“. Předmět plnění veřejné zakázky bude sloužit zejména jako podklad pro projekční činnost, prezentační účely a pro vizualizace nových stavebních objektů a jejich začlenění do stávající zástavby. 3D model budov bude vytvořen v úrovni detailu definovaném v Technické specifikaci díla, která tvoří přílohu č.1 Návrhu smlouvy.

Požadavky zadavatele na vytvoření 3D modelu budov:

- vytvoření 3D modelu budov podle rozsahu dílčích území v podrobnosti stanovené v Technické specifikaci díla (příloha č. 1 Návrhu smlouvy),

- spolu s datovou sadou 3D modelu budov bude dodána také technická zpráva a mapová vrstva s nesouladem obvodů stavebních objektů.

Další zadávací podmínky jsou uvedeny v přílohách Návrhu smlouvy.

Předložené nabídky musí obsahovat tyto náležitosti:

Nabídka bude zpracována a předložena v českém jazyce a bude obsahovat:

- Celkovou nabídkovou cenu (cenu uvést s DPH, bez DPH a sazbu DPH). Zadavatel upozorňuje, že předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla zadavatelem stanovena na 2 000 000 Kč bez DPH a tato částka je nepřekročitelná.

- Identifikační údaje dodavatele

- Obsah nabídky

- Doklady a údaje prokazující splnění kvalifikace

- Návrh smlouvy na plnění předmětu veřejné zakázky, který bude zpracován v rozsahu požadavků na obsah smlouvy ze strany zadavatele. Ve smlouvě dodavatel doplní identifikační údaje v záhlaví, nabídkovou cenu a další vyznačené údaje a hodnoty. Podáním nabídky dodavatel vyjadřuje svůj souhlas s návrhem smlouvy, který je přílohou této výzvy (tj. dodavatel nemusí v rámci nabídky předkládat podepsaný návrh smlouvy – postačí návrh smlouvy s doplněnými údaji).

- Vzorek dat, který bude zpracován v rozsahu jednoho bloku budov, jehož hranice poskytne Zadavatel ve formátech SHP a DGN na vyžádání. Na odevzdaném vzorku dat, bude ověřena schopnost Dodavatele splnit všechny požadavky uvedené v příloze č. 1 Návrhu smlouvy: Technické specifikaci díla. Nabídka, která nebude splňovat všechny požadavky uvedené v příloze č. 1 Návrhu smlouvy: Technické specifikaci díla nebude dále hodnocena a takový dodavatel bude vyloučen ze zadávacího řízení. Podáním nabídky dodavatel souhlasí s tím, že poskytnutý vzorek dat může být předán k hodnocení hodnotící komisi, případně i externímu subjektu za účelem posouzení kvality.

Způsob hodnocení nabídek

Zadavatel stanovil, že základním hodnotícím kritériem, kterým je ekonomická výhodnost nabídky. Zadavatel stanovil jedno hodnotící kritérium, kterým je počet dílčích území zpracovaných dle požadavku zadavatele ze 100 % v rámci dané předpokládané hodnoty veřejné zakázky.

Nabídka dodavatele, která bude obsahovat vzorek dat zpracovaný v souladu s Technickou specifikací díla (příloha č. 1 Návrhu smlouvy) a dodavatel nabídne nejvíce dílčích území statutárního města Brna bude vyhodnocena jako nejvhodnější.

Území statutárního města Brna bylo rozděleno na 101 dílčích území podle typu zástavby. Každému dílčímu území byla přiřazena priorita od 1 do 101. Hodnota 1 znamená nejvyšší prioritu. Dodavatel bude zpracovávat území podle priorit, přičemž území s nižší prioritou začíná zpracovávat až po úplném dokončení území s vyšší prioritou. Do smlouvy Dodavatel uvede počet území, které je schopen zpracovat v rámci dané předpokládané hodnoty veřejné zakázky. Přehled území je součástí přílohy č. 2 Návrhu smlouvy: Vymezení lokalit a je k dispozici také ve strojově čitelných formátech SHP a DGN. Kvalita zpracování všech území musí odpovídat kvalitě zpracování předaného vzorku dat.

Dodavatel se při zpracování dílčích území musí řídit podmínkami stanovenými v příloze č.1 Návrhu smlouvy:  Technická specifikace díla.

Nabídky prosím podejte, nebo pošlete poštou nejpozději do 14. 5. 2020 do 10:00 hod., a to na adresu: Magistrát města Brna, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno, 3. patro, dveře č. 336 (sekretariát vedoucího OMI MMB). Nabídku podejte písemně v zalepené obálce s uvedeným názvem veřejné zakázky „Pořízení 3D modelu budov pro území statutárního města Brna“ – NEOTEVÍRAT! Vzorek dat předejte elektronicky na adresu gis@brno.cz.

Náklady spojené s účastí v zadávacím řízení nese každý účastník sám. Zadavatel si vyhrazuje právo veřejnou zakázku kdykoliv bez udání důvodu zrušit. Zadavatel upozorňuje zájemce o tuto veřejnou zakázku, že při zadání postupuje dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů, a že si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky, nebude-li žádná z nabídek ekonomicky nebo technicky výhodná.

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 – Zadávací dokumentace

Příloha č. 2 – Návrh smlouvy:

- Příloha č. 1 – Technická specifikace díla

- Příloha č. 2 – Vymezení lokalit

- Příloha č. 3 – Součinnost Objednatele

- Příloha č. 4 – Akceptační protokol o předání a převzetí díla