| VÁŠ DOPIS Č. J.: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ZE DNE: |  |  |  |
| NAŠE Č. J.: | MMB/0273007/2020 |  |  |
| SPIS. ZN.: |  |  |  |
| VYŘIZUJE: | Ing. Jaromír Novák |  |  |
| TELEFON: | +420 542172104 |  |  |
| FAX: |  |  |  |
| E-MAIL: | novak.jaromir@brno.cz |  |  |
| DATUM: | 02.07.2020 |  |  |
| počet listů: | 03 |  |  |

Věc:  Výzva k podání cenové nabídky ve smyslu ust. § 27(písm.b) zák. č.134/2016

Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy zabezpečuje projekt  „Oprava havarijního stavu rozvodů elektroinstalace a podružného rozvaděče – prodejna potapěčů, Městský plavecký stadion Lužánky, Brno“. Obracíme se na Vás se žádostí o zaslání cenové nabídky na provedení předmětné opravy v rozsahu dle níže přiloženého slepého položkového propočtu.

Zadávací podmínky:

Předmět zakázky –

Oprava havarijního stavu rozvodů vnitřní elektroinstalace a podružného rozvaděče pro prodejnu potapěčů v III.NP, Městský plavecký stadion Lužánky, Brno.

Rozsah oprav je stanoven investorem a provozovatelem na základě zpracovaného položkového propočtu a vizuálního průzkumu daných prostor.

Oprava vnitřní elektroinstalace a podružného rozvaděče bude realizována za provozu objektu bazénu, je nutné dodržet termín realizace a práce koordinovat s provozovatelem zařízení a provozovatelem prodejny. Samotná oprava nenaruší chod bazénu a welnes..

Rozsah prací –

Viz. slepý položkový propočet.

Oprava elektroinstalace zahrnuje realizaci přívodního kabelu pro rozvaděč (stávající) umístěný v tělocvičně a pro rozvaděč v prodejně potapěčů. S ohledem na stav rozvodů v prodejně se provedou částečně nové rozvody pro světla i zásuvky. Zároveň se provede nový rozvod elektro pro kompresor. Samotné prostory, jež jsou předmětem stavebních úprav, je nutné chránit před poškozením při manipulaci s materiály a při realizaci demontáží a bouracích prací. Přívodní kabel bude veden z prostoru elektrorozvodny umístěné u prostoru výměníku pro ohřev vody, povede se pod stropem výměníku a následně větrací šachtou ukončenou v III.NP u prostoru tělocvičny. Do prodejny potapěčů se pak provede položení přívodního kabelu nad stropem tělocvičny do prostoru prodejny potapěčů. Je nutné dodržovat přísné dodržování bezpečnosti práce i režimu postupu prací na stavbě, který bude dohodnut s provozovatelem objektu Městský plavecký stadion Lužánky.

V nabídce  provést i položkové ocenění v členění dle slepého položkového rozpočtu.

Předpokládaný termín zahájení prací :       10.srpna 2020

Termín ukončení díla :                                11.září 2020

Nabídka bude obsahovat:

-     položkový rozpočet

- celkovou pevnou nabídkovou cenu v Kč bez DPH

- celkovou výši DPH (% v Kč)

- celkovou nabídkovou cenu v Kč vč. DPH

- dodržení závazné lhůty prací

- záruční lhůtu dodavatele

- reference

- název a přesnou adresu uchazeče

- návrh Smlouvy o dílo

Nabídky budou hodnoceny podle kritérií:

-  nejnižší nabídková cena díla

Nabídková cena bude konečná a bude obsahovat veškeré náklady a zisk uchazeče nutné k řádné realizaci zakázky v místě plnění v cenové úrovni k datu předání hotového předmětu plnění zakázky (mimo vlastní předmět plnění i např. cenu za dopravu a složení na místo určení, zaškolení budoucí obsluhy, náklady související s uvedením do provozu schopnosti stroje včetně kontrolních či přejímacích zkoušek).

Nabídková cena bude závazná pro uzavření Smlouvy o dílo s vybraným uchazečem. Při nedodržení uvedeného způsobu rozsahu a zpracování nabídkové ceny může být nabídka vyřazena a uchazeč z veřejné zakázky vyloučen!

Kvalifikační předpoklady:

potřebná odbornost: předmět podnikání – montáž a opravy elektrických zařízení, revize a zkoušky el. zařízení

1). Podmínky, za nichž je možno překročit nabídkovou cenu

Výši nabídkové ceny nelze překročit.

2). Doručování nabídek

Písemné nabídky se doručují do místa pro podávání nabídek v uzavřených obálkách označených názvem zakázky „Oprava havarijního stavu rozvodů elektroinstalace a podružného rozvaděče – prodejna potapěčů, Městský plavecký stadion Lužánky, Brno“ a adresou uchazeče doporučenou poštou nebo osobně. Nabídky doručované doporučenou poštou budou nepřehlédnutelně označeny nápisem „Zakázka – neotvírat na podatelně!“ a názvem zakázky.  Osobně doručované nabídky se přijímají v termínu a lhůtách uvedených v této výzvě k podání cenové nabídky na sekretariátě OŠMT MMB. Obálky s nabídkami musí být na zadní straně opatřeny přelepy s razítky či podpisy firmy.

V případě doručování nabídek poštou je za okamžik doručení nabídky považováno její převzetí kontaktní osobou v místě podávání nabídek, jak je uvedeno v této výzvě k podání cenové nabídky.

Termín podání cenové nabídky:	 16. 7. 2020 do 9.00 hod.

písemně na adresu:			Statutární město Brno

OŠMT MMB

Dominikánské nám. 3

601 67 Brno

3). Ostatní

Prohlídku daných prostor bazénu po telefonické domluvě umožní zástupce provozovatele p. Štěpán Cajzl – tel. +420 731 380 920 a zástupce investora Ing. Jaromír Novák – tel. 542172104.

Investor si vyhrazuje právo rozhodnutí výběru rozsahu řešení k realizaci dle výsledku cenových nabídek a to z důvodu vymezeného finančního limitu na tuto zakázku.

Dále si investor vyhrazuje právo zrušení zakázky bez uvedení důvodu.

Výsledek výběrového řízení bude uchazečům sdělen písemně.

S pozdravem

Mgr. Martin Jelínek

vedoucí Odboru školství, mládeže a tělovýchovy

Magistrátu města Brna

POČET PŘÍLOH:	01

- slepý položkový propočet 1A4