| VÁŠ DOPIS Č. J.: |  |  |
| --- | --- | --- |
| ZE DNE: |  |  |
| NAŠE Č. J.: | MMB/0277082/2020 |  |
| SPIS. ZN.: |  |  |
| VYŘIZUJE: | Ing. Jaromír Novák |  |
| TELEFON: | +420 542 171 111 |  |
| E-MAIL: | Novak.jaromir@brno.cz |  |
| ID datové schránky: | a7kbrrn |  |
| DATUM: | 07.07.2020 |  |
| počet listů: | 03 |  |

Věc:  Výzva k podání cenové nabídky ve smyslu ust. § 27(písm.b) zák. č.134/2016

Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy zabezpečuje projekt  „Oprava sociálních zařízení žáků – blok A, vnitřních rozvodů kanalizace, topení a vody – blok A, B Waldorfská základní a mateřksá škola, Plovdivská 8, Brno“. Obracíme se na Vás se žádostí o zaslání cenové nabídky na provedení předmětné opravy v rozsahu dle níže přiloženého popisu akce.

Zadávací podmínky:

Předmět zakázky –

Oprava sociálních zařízení žáků I.NP – blok A a oprava havarijního stavu vnitřních rozvodů kanalizace, ÚT a rozvodů vody v bloku A, B,  WZŠ Plovdivská 8, Brno.

Rozsah oprav je stanoven investorem a provozovatelem na základě stavebně technicckého posouzení daných rozvodů a vizuálního průzkumu daných prostor.

Oprava sociálního zařízení žáků, rozvodů ÚT, kanalizace a vody bude realizována za provozu objektu základní školy, mateřské školy a zařízení LATA v koordinaci s provozovatelem zařízení.

Rozsah prací –

A.  Zpracování projektové dokumentace na předmětný rozsah prací včetně zpracování položkového rozpočtu. Součástí projektové dokumentace bude i zaměření daných prostor a rozvodů. Opravované prostory sociálního zařízení budou navrženy v kategorii standart pro dané zařízení základních škol (tzn. keramické obklady dle návrhu architekta a projektanta v cenové relaci RAKO 450 Kč/m2, keramická dlažba v cenové relaci RAKO 580 Kč/m2, zařizovací předměty : závěsné WC v cenové relaci RAVAK 2500 Kč, splachovací koplet v cenové relaci GEBERIT 3200 Kč, pisoáry v cenové relaci RAVAK 1800 Kč, umyvadla v cenové relaci RAVAK 1100 Kč, umyvadlové baterie v cenové relaci RAVAK 2100 Kč, senzorové splachování pisoárů v cenové relaci 2300 Kč, dveřní křídla v cenové relaci 1300 Kč/kus).

Průběh zpracování projektové dokumentace a její technické řešení oprav sociálních zařízení žáků bude průběžně konzultován se zástupcem provozovatele a investora.

B. Oprava stávajících prostor sociálních zařízení žáků v I.NP bloku A (základní škola) dle zpracované projektové dokumentace včetně zavedení TUV do prostor sociálních zařízení v bloku A i B (prostor LATY). Oprava rozvodů ÚT, kanalizace a vody v technickém kanále pod objektem A až po napojení ve výměníku. Oprava havarijního stavu stávajícíh pákových ventilů na zařízení samotného výměníku bloku A.

Rozsah prací bude stanoven položkovým rozpočtem zpracovaným projektovou dokumentací oprav dodavatelem, která bude nedílnou součástí této akce.

Zakrytí přístupových ploch určených pro realizaci stavby (chodby, schodiště, prostory strojovny) i okolních ploch uvnitř objektu, které navazují na samotné prostory jež jsou předmětem stavebních oprav, před poškozením při manipulaci s materiály a při realizaci demontáží a bouracích prací zapracovat do položkového rozpočtu. Přísné dodržování bezpečnosti práce i režimu postupu prací na stavbě, který bude dohodnut s provozovatelem objektu WZŠ Plovdivská a LATA.

V nabídce  provést i položkové ocenění oprav v členění dle zpracovaného položkového rozpočtu, který je součástí projektové dokumentace, jejíž zpracování je součástí této zakázky.

Předpokládaný termín zahájení prací :           7. srpna 2020

Termín ukončení díla :                                  10. prosince 2020

z toho:  - zpracování PD oprav včetně pložkového rozpočtu                24. září 2020

- zahájení stavebních oprav                                                      24. září 2020

Nabídka bude obsahovat:

-     položkový rozpočet

- celkovou pevnou nabídkovou cenu v Kč bez DPH

- celkovou výši DPH (% v Kč)

- celkovou nabídkovou cenu v Kč vč. DPH

- dodržení závazné lhůty prací

- záruční lhůtu dodavatele

- reference za poslední 3 roky v oblasti ZTI nad 300 tis. Kč

- název a přesnou adresu uchazeče

- návrh Smlouvy o dílo

Nabídky budou hodnoceny podle kritérií:

-  nejnižší nabídková cena díla

Nabídková cena bude konečná a bude obsahovat veškeré náklady a zisk uchazeče nutné k řádné realizaci zakázky v místě plnění v cenové úrovni k datu předání hotového předmětu plnění zakázky (mimo vlastní předmět plnění i např. cenu za dopravu a složení na místo určení, zaškolení budoucí obsluhy, náklady související s uvedením do provozu schopnosti stroje včetně kontrolních či přejímacích zkoušek).

Nabídková cena bude závazná pro uzavření Smlouvy o dílo s vybraným uchazečem. Při nedodržení uvedeného způsobu rozsahu a zpracování nabídkové ceny může být nabídka vyřazena a uchazeč z veřejné zakázky vyloučen!

Kvalifikační předpoklady:

potřebná odbornost: předmět podnikání – stavební práce, montáž a opravy ÚT, ZTI

1). Podmínky, za nichž je možno překročit nabídkovou cenu

Výši nabídkové ceny nelze překročit.

2). Doručování nabídek

Písemné nabídky se doručují do místa pro podávání nabídek v uzavřených obálkách označených názvem zakázky „Oprava sociálních zařízení žáků – blok A, vnitřních rozvodů kanalizace, topení a vody – blok A, B Waldorfská základní a mateřská škola, Plovdivská 8, Brno“ a adresou uchazeče doporučenou poštou nebo osobně. Nabídky doručované doporučenou poštou budou nepřehlédnutelně označeny nápisem „Zakázka – neotvírat na podatelně!“ a názvem zakázky.

Osobně doručované nabídky se přijímají v termínu a lhůtách uvedených v této výzvě k podání cenové nabídky na sekretariátě OŠMT MMB.

V případě doručování nabídek poštou je za okamžik doručení nabídky považováno její převzetí kontaktní osobou v místě podávání nabídek, jak je uvedeno v této výzvě k podání cenové nabídky. Oprava sociálních zařízení žáků – blok A, vnitřních rozvodů kanalizace, topení a vody – blok A, B Waldorfská základní a mateřská škola, Plovdivská 8, Brno“. Obálky s nabídkami musí být na zadní straně opatřeny přelepy s razítky či podpisy firmy.

Termín podání cenové nabídky:	 20. 7. 2020 do 9.00 hod.

písemně na adresu:			Statutární město Brno

OŠMT MMB

Dominikánské nám. 3

601 67 Brno

3). Ostatní

Prohlídku daných prostor a technického kanálu bloku A po telefonické domluvě umožní zástupce provozovatele p. Vladimír Otto, mob.: 773627036. Dne 14.7.2020 od 9.30 hod. do 11.00 hod. možná prohlídka daných prostor za účasti jak zástupce provozovatele, tak technika investora.

Dále si investor vyhrazuje právo zrušení zakázky bez uvedení důvodu.

Výsledek výběrového řízení bude uchazečům sdělen písemně.

S pozdravem

Mgr. Martin Jelínek

vedoucí Odboru školství, mládeže a tělovýchovy

Magistrátu města Brna

POČET PŘÍLOH:	00

-