| NAŠE Č. J.: | MMB/0345698/2026 | NAPA spol. s r.o. Fryčajova 83/6, 614 00 Brno IČO: 607 24 803 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SPIS. ZN.: |  |  |  |
| VYŘIZUJE: | Mgr. Michal Tesař |  |  |
| TELEFON: | 542 172 493 |  |  |
| E-MAIL: | tesar.michal@brno.cz |  |  |
| DATUM: | 22. 6. 2026 |  |  |
| počet listů: | 01 |  |  |

Dodatek č. 1 k OBJEDNÁVCE

Č. objednávky: 9512600019

Název akce: Výměna dveří – Obřanská 13

Objednatel: statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno 2, IČO: 44 99 27 85,

zastoupené Mgr. Martinem Jelínkem, vedoucím Odboru sportu MMB

Dodavatel: NAPA spol. s r.o., Fryčajova 83/6, 614 00 Brno, IČO: 60 72 48 03

Předmět dodatku: Objednatel a dodavatel se tímto dodatkem dohodli na následující změně objednávky:

- Rozšíření rozsahu stavebních prací (vícepráce), které nebylo možno před zahájením prací objektivně předvídat, a které nebyly součástí původního zadání – úpravy stavebních otvorů pro osazení nových zárubní a dveří, dobetonování podlahových ploch pod nové nášlapné vrstvy, rozšířený rozsah oprav omítek, navýšení rozsahu malířských prací;

- Navýšení ceny o částku 34 590,00 Kč včetně DPH.

Ostatní části objednávky nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změny.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření.

V Brně dne: 22. 6. 2026				V………………….dne: ………………

……………………………… 				………………………………

Za Objednatele 					Za Dodavatele